|  |  |
| --- | --- |
| Titel | Projekttreffen, Face ID |
| Datum, Uhrzeit | 09.01.2020, Uhr |
| Ort | Smarthome |
| Protokollant | Kesenheimer, Andre |
| Teilnehmer | Alle Anwesend |

# Übergabe (16.1. an Herr Lorenz)

* Gebundenes Exemplar mit CD Rom, Latex Ressourcen, Installationsanweisungen
* Ubuntu 16er Variante
* Eigene VM auf den Server mir Herr Lorenz absprechen

# Endpräsentation/Abgabe der Doku

* 23er 13:15Uhr sollte schon auf dem Server laufen
* Abgabetermin der Dokumentation ist der 7.2.2020 auch für die andere Gruppe.

# ToDo

* Installation in einer Datei, also alles in einer lauffähigen Software bringen.
  + PIP denkbar, Start/Stop, reset
* KW6 , PDF senden
  + mit Struktur, Gliederung, Installationsanweisung **(wichtig)**

# Audiofeedback

das Encoding wurde nicht gefunden, kommt ein Rauschen, das Audioformat wird nicht erkannt.

* Chochlovius will sich das Format etc. anschauen

# Ausblick Kapitel (Doku-Kapitel)

* Was würden wir genauso machen/ was würden wir anders machen (Metaebene)
* Bilanzziehen: Bestellung war Kraftakt, Team Zusammenarbeit unterschiedlich Kompetenzen.